## Slide 1: Особенности перехода с уникальной информационной системы на типовой 1С:Колледж
Зам. директора
Д.С. Никонова

## Slide 2: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Трудные 1940…
Первые послевоенные десятилетия
Годы оттепели
Время перемен
Новый дом-новая жизнь
Десятилетия инноваций
Новое тысячелетие – новые задачи
Современность – продолжение традиций
Цифровая трансформация
2
Дата основания: колледж образован 5 мая 1943 года по приказу № МН-122 по Наркомату средств связи СССР об организации Уфимского электротехнического техникума связи (на базе эвакуированного из Ленинграда цеха завода «Красная заря»).
Учредитель: Министерство образования и науки Республики Башкортостан

## Slide 3: ИНФРАСТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА
14
2
Корпуса
Мастерских
14
2
12
Лабораторий
14
Учебных кабинетов
Бокса пожарной безопасности и 2 пожарных автомобиля
Студия Jalinga
1650
11
1
Контингент
Специальности
Профессии

## Slide 4: История создания единой информационной среды УКРТБ
2004
Переход на
платформу
1С:Предприятие
2009
Наша разработка была выбрана фирмой «1С» и использована в качестве
прототипа «1С:Колледж»
2021
Переход
на систему
1С:Колледж
2000
ИС на базе
MS Access

## Slide 5: Предпосылки для перехода на типовой продукт
1
Сложность с созданием блоков связанных с изменениями законодательства
2
Трудоемкость разработки и поддержки интеграции с ФИС ГИА и прием
4
Устарела используемая технологическая платформа 8.2
5
Переход на типовую конфигурацию «1С:Колледж ПРОФ»

## Slide 6: Порядок перехода
Весна 2021
Принято решение сделать тестовый перенос данных
Знакомство со системой
Май-Апрель 2021
Протестировали
Сделали ряд доработок, связанных с приемной кампанией
Август 2021
Повторно перенесли данные по «старым» студентам
Приемная кампания
Выполнены «критические» доработки
Сентябрь 2021
Работа в новой базе, параллельно доработка

## Slide 7: Этапы Перехода
Настройка параметров в новой базе
Перенос и заполнение ключевых справочников
- организации, сотрудники, аудитории;
- программы подготовки, дисциплины и практики
Перенос исторической информации
- студенты;
- воинский учет;
- движение студентов;
- контрагенты (для практик);
- оценки;
- методическая работа
Рабочие учебные планы загружены из «Шахтинской» программы
Печатные формы
Уникальные наработки

## Slide 8: Проблемы и решения
Ключевые
доработки
Проблемы и решения
Выгрузка сведений на портал студентов
Выгрузка данных регламентными заданиями в базу данных MySql на сайт колледжа
Доработки, повышающие удобство коллективной работы с входящей и исходящей корреспонденцией
Собственная система тестирования, используемая при проведении сессий
Перенос кадровой истории
Возможность типового обновления
Обмен методами загрузки из табличных документов
Проблема восстановления отчисленных студентов

## Slide 9: Результаты
14
120
Пользователи
Среднее количество подключений
30
2021-2022
ФИС ГИА
И ПРИЕМ
Выгрузка данных
Приемная кампания
Отделения
ФИС ПРИЕМ
Расписание
Аудиторный фонд
Учебная часть
14
Успеваемость
Посещаемость
Электронный журнал
Производственное обучение
14
Проф. обучение
Методическая работа
Канцелярия
Тестирование
Используемые новые возможности: Применили на отделениях для работы с ведомостями и направлениями сканер QR- кодов

## Slide 10
Использование модуля тестирования
Выпуск и печать дипломов в новой базе
Ряд доработок
Наши разработки доступны для всех
Тесное сотрудничество с разработчиками 1С:Колледж
Перспективы